Xây dựng Prioritized Product Backlog bằng kỹ thuật MoSCoW

- Bảng phân loại và lý do

| ID | Tên hạng mục | Size | MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L (3) | Must | Không có dữ liệu sách trong kho thì hệ thống không hoạt động |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M (2) | Must | Yêu cầu bắt buộc để xác thực người dùng trước khi cấp quyền mượn sách |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M (2) | Must | Độc giả tìm được sách mới có thể đặt mượn online |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | L (3) | Must | Tính năng cốt lõi của dự án mượn sách trực tuyến |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S (1) | Must | Giúp độc giả theo dõi sách đang mượn và hạn trả |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | M (2) | Should | Quan trọng nhưng MVP giải quyết bằng cách báo độc giả quay lại sau khi kho có sách |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | S (1) | Should | Giảm tải cho thủ thư tại quầy, độc giả có thể gia hạn trực tiếp |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S (1) | Should | Tránh trễ hạn nhưng hệ thống chưa có thì thủ thư có thể nhắc thủ công |
| 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M (2) | Could | Tăng trải nghiệm tiện lợi, hệ thống đã đăng ký/đăng nhập cơ bản |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | M (2) | Could | Tăng tương tác cộng đồng, không ảnh hưởng đến qui trình mượn/trả sách |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | L (3) | Won’t | Đòi hỏi thuật toán phức tạp, công sức lớn, không ưu tiên ở giai đoạn đầu |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L (3) | Won’t | Tốn công sức phát triển, có thể thay thế bằng hotline hoặc email hỗ trợ |

- Tính toán và đánh giá năng lực nhóm Must

Tổng công sức nhóm Must: 11đ

Đánh giá: 11đ khoảng 55% năng lực release, nằm đúng ngưỡng an toàn, đáp ứng quy tắc đề bài

- Prioritized Product Backlog

| Thứ tự | ID | Tên hạng mục | Size | MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | L (3) | Must | Tạo dữ liệu đầu vào cho toàn hệ thống |
| 2 | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M (2) | Must | Định danh người dùng trước khi tương tác |
| 3 | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M (2) | Must | Người dùng tìm sách sau khi đã đăng nhập và kho có dữ liệu |
| 4 | 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | L (3) | Must | Thực hiện hành động mượn sách dựa trên kết quả tìm kiếm |
| 5 | 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S (1) | Must | Hiển thị thông tin giao dịch vừa tạo từ bước mượn sách |
| 6 | 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | M (2) | Should | Mở rộng tính năng mượn cho trường hợp hết sách |
| 7 | 4 | Gia hạn mượn sách online | S (1) | Should | Quản lý vòng đời sau khi đã mượn sách thành công |
| 8 | 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | S (1) | Should | Bổ trợ cho việc trả/gia hạn sách đúng hạn |
| 9 | 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M (2) | Could | Tối ưu hóa bước đăng nhập |
| 10 | 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | M (2) | Could | Tính năng gia tăng trải nghiệm sau khi đã đọc xong |
| 11 | 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | L (3) | Won’t | Tính năng nâng cao, hoãn lại cho Release sau |
| 12 | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L (3) | Won’t | Kênh hỗ trợ nâng cao, hoãn lại cho Release sau |

Tổng công sức thực hiện dự kiến trong release: 19đ

- Phản biện

Dưới góc nhìn của các bên liên quan, một số tính năng có thể có cách phân loại khác

Mục 12: đội ngũ UX có thể tranh luận đây là Must vì việc đăng nhập 1 click giúp giảm tỉ lệ bỏ dở của độc giả, dù vậy hệ thống đã có tính năng đăng ký/đăng nhập truyền thống chạy ổn định nên đăng nhập google/facebook chỉ là tiện ích bổ sung

Mục 11: đội ngũ hỗ trợ có thể cho rằng đây là Should để xử lý sự cố ngay lập tức cho độc giả, tính năng này tốn tới 3 điểm công sức và hạ tầng kỹ thuật phức tạp, trong khi đó độc giả có thể liên hệ qua email/hotline thư viện nên có thể hoãn sàng bản sau